Universidad del Valle de Guatemala

Facultad de Ingeniería

Departamento de Ciencias de la Computación

My Club

Tercera entrega del proyecto

CC2006 Programación Orientada a Objetos
Semestre II de 2026

Fecha de entrega:24/9/2026

| Integrante | Carné |
| --- | --- |
| Jorge Emilio Cano Itzep | 261523 |
| Jonathan David Delgado Chavarria | 261861 |
| Rogelio De León | 262024 |
| Sofia Granados | 262072 |

# Presentación

My Club es una aplicación de escritorio que permite explorar clubes universitarios, consultar su información y gestionar membresías. En esta entrega se completan la búsqueda por nombre, el filtro por categoría, la publicación de anuncios y el cambio de horario por parte del líder.

La versión actual utiliza Java, Swing y ArrayList. Los cambios se conservan mientras el programa permanece abierto y al cerrarlo también es capaz de conservar los datos.

## Repositorio

https://github.com/caneitor298-lang/Proyecto-Entrega-3-My-club

# 1 Objetivos y requisitos funcionales

## Objetivo general

Completar un prototipo funcional de My Club que permita encontrar clubes y gestionar sus anuncios, horarios y membresías mediante objetos y ArrayList.

## Requisitos seleccionados para esta entrega

La prioridad alta corresponde a la administración de información del club; la prioridad media corresponde a las herramientas que facilitan encontrarlo. Los cuatro requisitos forman parte del alcance de esta entrega.

| ID | Requisito y comportamiento esperado | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| RF01 | Buscar clubes por nombre. Mostrar coincidencias parciales y avisar cuando no existan resultados. | Media |
| RF02 | Filtrar por categoría. Combinar el filtro con la búsqueda y permitir volver a Todas. | Media |
| RF03 | Publicar anuncios. Permitir que el líder ingrese un título y un mensaje para su propio club. | Alta |
| RF04 | Modificar el horario. Permitir que el líder actualice el horario de su club y que los estudiantes vean el cambio. | Alta |
| RF05 | Implementar la persistencia de datos al estar ejecutando el programa y al cerrarlo. | Alta |

## Funciones que apoyan estos requisitos

| Función | Prioridad | Comportamiento actual |
| --- | --- | --- |
| Autenticación | Alta | Valida cuentas de estudiante y líder. |
| Explorar y ver detalles | Alta | Muestra los clubes, descripción, ubicación, horario y anuncios. |
| Unirse y salir | Alta | Agrega o elimina la membresía; evita unirse dos veces. |
| Mis clubes | Alta | Muestra los clubes a los que pertenece el estudiante. |
| Control de permisos | Alta | Solo el líder del club puede publicar y cambiar su horario. |
| Navegación | Media | Permite volver y cerrar sesión dentro de una ventana. |

## Criterio de finalización

Cada requisito debe funcionar desde la interfaz y permitir una demostración completa. Los cambios de anuncios y horarios deben verse al cambiar de usuario durante la misma ejecución.

Se considero la persistencia de datos durante el funcionamiento del programa.

# 2 Planificación de tareas

Los responsables y las horas siguientes son una propuesta para revisar, adaptar y validar el código disponible. No representan horas ya trabajadas. Las fechas deben completarse con el calendario real del equipo.

| Tarea | Descripción | Horas | Responsable | Fecha fin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T01 Analizar búsqueda | Revisar nombres, coincidencias parciales y lista de resultados. | 1 | Emilio | 09/09/2026 |
| T02 Integrar búsqueda | Revisar y adaptar el campo de texto y su conexión con el controlador. | 1.5 | Emilio | 13/09/2026 |
| T03 Probar búsqueda | Comprobar mayúsculas, tildes, texto vacío y nombres inexistentes. | 1 | Emilio | 17/09/2026 |
| T04 Analizar categorías | Revisar las categorías y el criterio para incluir un club. | 0.5 | Jonathan | 08/09/2026 |
| T05 Integrar filtro | Revisar y adaptar la selección de categoría junto con la búsqueda. | 1.5 | Jonathan | 12/09/2026 |
| T06 Probar filtro | Comprobar Todas, cada categoría y las combinaciones sin resultados. | 1 | Jonathan | 16/09/2026 |
| T07 Diseñar publicación | Revisar campos del anuncio y permisos del líder. | 1 | Rogelio | 08/09/2026 |
| T08 Integrar anuncios | Revisar y adaptar formulario, validaciones y lista de anuncios. | 2 | Rogelio | 11/09/2026 |
| T09 Probar anuncios | Comprobar publicación, campos vacíos y acceso desde otro usuario. | 1 | Rogelio | 15/09/2026 |
| T10 Diseñar cambio de horario | Revisar el formulario y la relación entre líder y club. | 1 | Sofía | 09/09/2026 |
| T11 Integrar horario | Revisar y adaptar la modificación y su actualización en las vistas. | 1.5 | Sofía | 13/09/2026 |
| T12 Probar horario | Comprobar campos vacíos, permisos y visualización como estudiante. | 1 | Sofía | 17/09/2026 |

Cada integrante participa en el análisis, la revisión del código y las pruebas de su requisito. Toda modificación debe acompañarse de una contribución real al repositorio.

# 3 Tareas generales y calendario

| Tarea | Descripción | Horas | Responsable | Fecha fin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T13 Investigación | Revisar fuentes, comparar opciones de guardado y discutir la propuesta. | 2 | Rogelio | 19/09/2026 |
| T14 Revisión técnica | Revisar listas, autenticación y diferencias entre memoria y archivos. | 1 | Emilio | 18/09/2026 |
| T15 Integración | Comprobar src, bin, navegación y ejecución en las computadoras del equipo. | 1.5 | Jonathan | 20/09/2026 |
| T16 Prueba con usuarios | Coordinar la muestra y registrar observaciones auténticas. | 1 | Sofia | 21/09/2026 |
| T17 Ajustes | Aplicar correcciones acordadas; cada integrante atiende su función. | 1 c/u | Todos | 23/09/2026 |
| T18 Documento y cierre | Completar fechas, registros, pendientes y enlaces de entrega. | 1 c/u | Todos | 23/09/2026 |

## Calendario propuesto

Las jornadas indican el orden de trabajo. Antes de entregar, deben sustituirse por fechas concretas y ajustarse a la disponibilidad del equipo.

| Jornada y fecha | Tareas | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Día 1 08/09/2026 | T01, T04, T07, T10 | Requisitos analizados y reparto confirmado. |
| Día 2 12/09/2026 | T02, T05, T08, T11 | Funciones revisadas y adaptadas por sus responsables. |
| Día 3 16/09/2026 | T03, T06, T09, T12, T15 | Pruebas de las funciones e integración. |
| Día 4 19/09/2026 | T13, T14, T16 | Revisión de persistencia y muestra a usuarios. |
| Día 5 23/09/2026 | T17, T18 | Correcciones y documento consolidado. |

# En la muestra se solicitará a los usuarios buscar un club, consultar sus detalles y revisar la navegación. Se anotarán los problemas observados y las mejoras sugeridas, sin presentar esta actividad como realizada antes de ejecutarla.

# 4. Investigación de persistencia de datos

# La persistencia permite recuperar la información después de cerrar el programa. My Club necesita conservar clubes, usuarios, membresías, anuncios y horarios. Se investigaron cuatro opciones.

# 4.1 Serialización de objetos de Java (archivo .dat)

# La extensión .dat solo indica que es un archivo de datos; lo que importa es el formato que tiene adentro. En este caso se usa la serialización de Java: ObjectOutputStream convierte un objeto, junto con todos los objetos que contiene, en una secuencia de bytes que se guarda en un archivo, y ObjectInputStream la vuelve a convertir en objetos [1]. Oracle la describe como una forma de persistencia ligera que codifica un objeto y todos los que se pueden alcanzar desde él, y permite reconstruir ese conjunto de objetos después. oracle

# En My Club bastaría con guardar el objeto DatosAplicacion, porque adentro tiene las listas de clubes y usuarios, y con ellas los anuncios y las membresías. Viene incluida en Java, así que no necesita librerías externas. Sus desventajas son que el archivo es binario (no se puede leer ni corregir a mano), que solo lo puede leer un programa en Java, que no cifra los datos y que, si se cambian las clases después de guardar, el archivo anterior puede dejar de cargar. Para reducir esto último se usa serialVersionUID.

# 4.2 Archivos CSV

# CSV es un formato de texto donde cada línea es un registro y los campos se separan con comas. Los campos que tienen comas, comillas o saltos de línea deben ir entre comillas [2]. Java puede leer y escribir estos archivos con sus propias clases, como BufferedReader y FileWriter.

# En My Club se necesitarían varios archivos: uno de usuarios, uno de clubes, uno de anuncios y otro de membresías, relacionados por un identificador. Es fácil de leer y se puede abrir en Excel. La desventaja es que solo guarda tablas planas: al cargar, el programa tendría que reconstruir a mano qué club administra cada líder y a qué clubes pertenece cada estudiante. También habría que agregar una columna para saber si un usuario es estudiante o líder, y manejar con cuidado las descripciones y los anuncios que tengan comas.

# 4.3 Archivos JSON

# JSON es un formato de texto que representa objetos y listas con pares de clave y valor [3]. Es legible para personas y lo pueden leer muchos lenguajes de programación. Permite guardar un club con sus anuncios adentro, lo que se parece a cómo están organizadas las clases.

# Java no trae soporte para JSON, así que habría que agregar una librería como Gson [4]. El problema principal para My Club es que el mismo club está guardado en varios lugares: en la lista general, en el líder que lo administra y en cada estudiante que se une. Al pasarlo a JSON, ese club se escribiría varias veces, y al cargarlo se crearían copias separadas. Entonces, si el líder cambiara el horario, se cambiaría solo en su copia. Para evitarlo habría que guardar solo el nombre o un identificador del club y reconectarlo al cargar. También habría que configurar la librería para que distinga entre Estudiante y Lider.

# 4.4 Base de datos SQLite

# SQLite es una base de datos que se guarda en un solo archivo y no necesita un servidor. Sus propios autores la recomiendan para guardar datos locales en aplicaciones de escritorio [5]. Permitiría crear tablas de usuarios, clubes, anuncios y membresías, y consultarlas con SQL. Además, cada cambio se guarda en el momento.

# Para usarla desde Java hay que agregar un driver JDBC [6], diseñar las tablas y escribir el código que convierte cada objeto en filas y cada fila en objetos. Es la opción más completa y la que mejor funcionaría con muchos datos, pero para un sistema con pocos registros agrega más estructura de la necesaria.

# 5. Tecnología elegida y justificación

# Se eligió la serialización de objetos de Java. La razón principal es cómo están relacionadas las clases de My Club: un mismo objeto Club lo comparten la lista general de clubes, el líder que lo administra y los estudiantes que se unen. Gracias a eso, cuando el líder cambia el horario, todos ven el cambio. Además, el método validarLider compara el club del líder con ==, así que necesita que sea exactamente el mismo objeto. La serialización guarda y recupera esas referencias sin trabajo extra. Con CSV, JSON o SQLite habría que crear identificadores y reconectar los objetos al cargar.

# También se tomó en cuenta que el programa funciona en una sola computadora, maneja pocos datos y no usa librerías externas. La serialización cumple con eso usando solo clases de Java.

# Se reconocen sus límites: el archivo no se puede editar a mano, solo funciona con Java, no cifra las contraseñas y puede dejar de cargar si cambian las clases. Si en el futuro el sistema se usara en varias computadoras o con muchos usuarios, convendría cambiar a una base de datos como SQLite.

# Referencias

# [1] Oracle. (s. f.). Java Object Serialization Specification. https://docs.oracle.com/en/java/javase/11/docs/specs/serialization/

# [2] Shafranovich, Y. (2005). Common Format and MIME Type for Comma-Separated Values (CSV) Files (RFC 4180). https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4180

# [3] Bray, T. (Ed.). (2017). The JavaScript Object Notation (JSON) Data Interchange Format (RFC 8259). https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8259

# [4] Google. (s. f.). Gson [Repositorio de GitHub]. https://github.com/google/gson

# [5] SQLite. (s. f.). Appropriate Uses For SQLite. https://www.sqlite.org/whentouse.html

# [6] Xerial. (s. f.). SQLite JDBC Driver [Repositorio de GitHub]. https://github.com/xerial/sqlite-jdbc

# 6. Formularios de gestión del tiempo

Registrar únicamente trabajo realizado. El tiempo efectivo se calcula restando las interrupciones al tiempo transcurrido entre inicio y fin. Todos los tiempos se anotan en minutos.

## Jonathan Delgado

Carné: 261861

| Fecha |  | Inicio |  | Fin |  |  | Interrupciones (min) |  |  | Tiempo real (min) |  |  | Tarea realizada |  |  | Comentarios |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08/09/2026 |  | 15:00 |  | 15:40 |  |  | 10 |  |  | 30 |  |  |  | T04 Analizar categorías |  | Revisión de categorías disponibles |  |  |
| 12/09/2026 |  |  | 14:30 |  | 16:15 |  |  | 15 |  |  | 90 |  |  |  | T05 Integrar filtro |  | Selección de categoría junto con búsqueda |  |
| 16/09/2026 | 15:00 | 16:10 | 10 | 60 | T06 Probar filtro | Pruebas de Todas, categorías y sin resultados |
| 20/09/2026 | 14:00 | 15:40 | 10 | 90 | T15 Integración | Comprobar src, bin y ejecución en equipo |
| 23/09/2026 | 16:00 | 17:00 | 0 | 60 | T17/T18 Ajustes y documento | Ajustes y registro de tiempos |

## Rogelio De León

Carné: 262024

| Fecha | Inicio | Fin | Interrupción min | Tiempo real min | Tarea | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08/09/2026 | 14:30 | 15:45 | 15 | 60 | T07 Diseñar publicación | Campos del anuncio y permisos del líder |
| 11/09/2026 | 15:00 | 16:45 | 15 | 90 | T08 Integrar anuncios | Formulario, validaciones y lista de anuncios |
| 15/09/2026 | 14:00 | 15:15 | 15 | 60 | T09 Probar anuncios | Publicación, campos vacíos y acceso de otro usuario |
| 19/09/2026 | 16:00 | 17:15 | 15 | 60 | T13 Investigación | Comparación CSV, JSON, SQLite y .Dat |
| 23/09/2026 | 14:30 | 15:45 | 15 | 60 | T17/T18 Ajustes y documento | Documentación y cierre |

## Sofia Granados

Carné: 262072

| Fecha | Inicio | Fin | Interrupción min | Tiempo real min | Tarea | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09/09/2026 | 15:00 | 16:10 | 10 | 60 | T10 Diseñar cambio de horario | Formulario y relación líder-club |
| 13/09/2026 | 14:30 | 16:15 | 15 | 90 | T11 Integrar horario | Modificación y actualización en vistas |
| 17/09/2026 | 15:00 | 16:10 | 10 | 60 | T12 Probar horario | Campos vacíos, permisos y vista de estudiante |
| 21/09/2026 | 14:00 | 15:10 | 10 | 60 | T16 Prueba con usuarios | Muestra y registro de observaciones |
| 23/09/2026 | 16:30 | 17:30 | 0 | 60 | T17/T18 Ajustes y documento | Correcciones y formulario de tiempos |

## Jorge Emilio Cano Itzep

Carné: 261523

| Fecha | Inicio | Fin | Interrupción min | Tiempo real min | Tarea | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09/09/2026 | 14:30 | 15:40 | 10 | 60 | T01 Analizar búsqueda | Revisión de nombres y coincidencias parciales |
| 13/09/2026 | 15:00 | 17:15 | 15 | 120 | T02 Integrar búsqueda | Campo de texto y conexión con controlador |
| 17/09/2026 | 14:00 | 15:15 | 15 | 60 | T03 Probar búsqueda | Pruebas con mayúsculas, tildes y texto vacío |
| 18/09/2026 | 16:00 | 18:15 | 15 | 120 | T14 Revisión técnica | Revisión de listas y autenticación |
| 23/09/2026 | 15:00 | 16:00 | 0 | 60 | T17/T18 Ajustes y documento | Correcciones finales y cierre del documento |

7. Correos y contraseñas de prueba

Líder de Videojuegos | `lider.videojuegos@universidad.edu` | `Lider1234`     |

Líder de Robótica    | `lider.robotica@universidad.edu`    | `Lider1234`     |

8. Tareas pendientes

- Ver miembros del club (líder). El líder no puede ver quiénes pertenecen a su club.

- Editar y eliminar anuncios. Un anuncio publicado no se puede corregir ni borrar.

- Editar el perfil del estudiante. No se puede cambiar el nombre, la carrera ni la contraseña después de registrarse.

- Crear y administrar clubes. Los clubes y los líderes solo existen en los datos de ejemplo; no hay forma de agregar un club nuevo desde el programa.

- Guardar después de cada cambio. Ahora los datos solo se guardan al cerrar la ventana con la X. Si el programa se detiene de otra forma, se pierde lo que se hizo en esa sesión. Falta llamar a guardar () al final de cada operación que modifica datos.